Ход подготовки объектов ЖКХ и ТЭК ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»  к отопительному сезону 2012-2013 гг.

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" - крупный поставщик в сфере предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) Гатчинского района продолжает подготовку  объектов ЖКХ и ТЭК к предстоящему отопительному сезону. Совместными усилиями сотрудников предприятия на объектах проводится ремонт, замена необходимого оборудования, ведется замена теплотрасс и холодного водоснабжения.

Так, в частности в области теплоснабжения объектов  выполнено следующее.

Участок № 1

В п. Войсковицы  на котельной № 53 проведен ремонт трубы ГВС

Замена теплосети к дому № 42, 108 метров в п. Торфяное

Замена теплосети от ТК-6 к ТК-7 дом № 15 в п. Елизаветино, котельная № 35, также завершена проверка приборов КИП

Проверка приборов КИП в котельных  № 47 п. Елизаветино, № 36 п. Сяськелево, № 9 п. Б.Колпаны, № 53 п. Войсковицы, № 34 п. Н. Учхоз

В п. Б. Колпаны в котельной № 9 завершен ремонт теплоизоляции теплосети.

Участок № 2

Проведен ремонт дымососа ДН 11,2 (замена блока поворотных лопастей) в котельной № 38 п. Ивановка.

В котельной № 41, п. Кобралово, отремонтировано оборудование ХВО, а именно заменены ионообменные фильтры с досыпкой катионита.

Проведены ремонт и чистка от накипи теплообменников отопления и ГВС в котельных № 30 п. Тайцы, и № 38 п. Ивановка.

В котельной № 10 п. М. Верево готово к отопительному сезону оборудование ХВО.

В котельной № 7 п. Пудомяги заменен питательный насос ЦНСГ, и проведена проверка приборов КИП, также приборы КИП проверены в котельной № 40 п. Лукаши, № 41 п. Кобралово, № 31 п. Рейзино и № 10 п. М. Верево.

Проведена чистка котлов и дымоходов в котельной № 28 п. Тайцы.

Завершен текущий ремонт и техническая диагностика котлов ДКВР в котельной № 2 п. Новый Свет.

Участок № 3

Проведен демонтаж циркулярных насосов и  двух теплообменников Лаваль на котельной № 45, и продолжается ремонт котла на объекте № 14 в п. Вырица

На котельной № 11 Кобринское  заменены задвижки д/у 50 на подпитке котельной, запорная арматура и узлы учета электроэнергии. Кроме этого заменены участки ГВС д/у 108-20 м, д/у 89-20, д/у 40-120 м.

Завершился ремонт паровых котлов ДЕ-6,5/13 с системой автоматики, и солевого бака, кроме этого проводятся подготовительные работы по замене питательного насоса ЦНС15/175 2900 об. на котельной № 17 п. Суйда.

На объекте теплоснабжения № 26 п. Семрино проведен ремонт теплообменников, заменены сетевой насос К150-125-250 и насос горячего водоснабжения К80-50-200. Кроме этого заменены узлы ввода теплотрассы в котельную и демонтаж, монтаж обязывающих трубопроводных сетевых насосов.

Проведена разборка, чистка, сборка ловаля ГВС в котельной № 18 Высокоключевой.

В п. Семрино, в котельной № 26 проведен демонтаж и монтаж обязывающих трубопроводных сетевых насосов.

В котельной № 15 п. Сусанино заменен участок теплосети под дорогой к ДК, труба Ф76 в ППУ.

Заменен участок теплосети от ТК-4 до дома № 6

Участок № 4

На котельной  № 1  п. Сиверский установлен сетевой насос Д320-50.

Заменен солевой насос Х65-50-125, 4,0 кВт, 3000 об/м, и продолжается наладка оборудования  КИПиА в п. Белогорка на объекте теплоснабжения № 4.

На котельной № 12 в Кезево проведен ремонт фундамента под сетевые насосы и завершена проверка приборов КИП.

Полностью проведена проверка приборов КИП на котельных № 21 в п. Дружная Горка и № 27 п. Батово.

В п. Лампово на объекте теплоснабжения № 43 завершен ремонт  теплообменника ТПР -0,25

В п. Куровицы на котельной № 48  отремонтирован подпиточный насос.

В п. М. Верево  на объекте № 10 заменено оборудование холодного водоснабжения, и ремонт ионообменных фильтров с досыпкой катионита.

Специалистами завершена прокладка теплотрассы коттеджа № 32, и чистка аккумуляторных баков ГВС в котельной № 5 Сиверский-2

Демонтаж, установка задвижек на котельную № 1 п. Сиверский и № 5 п. Сиверский-2.

В котельной № 23, п. Сиверский (67км) проведена замена расширительного бака, а также чистка котла и дымохода.

Водоснабжение объектов:

Участок № 1

В п. Елизаветино  (пл. Дружбы)  проведен ремонт трассы холодного водоснабжения у скважины № 3,  по улице Парковой  ремонт ХВС у скважины, и ремонт трассы ХВС по ул. Б. Советская.

Специалисты завершили ремонт водопровода и установили заглушки в д. Жабино.

Восстановлена резервная скважина в п. Елизаветино по улице Парковой.

Завершен ремонт  водопровода от д. 10 до д.14 в п. Шпаньково.

В п. Елизаветино заменен насос КМ 80-50-200 на станции 2-го подъема.

Заменена запорная арматура на водопроводе ул. Шоферская (Ду 100)

В п. Б. Колпаны завершен ремонт кровли на скважине № 1

Участок № 2

В п. Кобралово заменена подающая труба на скважине 3126 (Ф76) и отремонтирован водопровод по ул. Зеленой протяженностью 6 метров Ф 159 мм.

В п. Тайцы заменены водоразборные колонки, а в д. Ивановка проведен ремонт магистрального водопровода в районе водозабора Ду 159 и Ду 108

Специалисты предприятия провели замену ХВС по ул. Кутышева ж/д № 12 ПНД 160 в п. М. Верево, и отремонтировали трассы холодного водоснабжения от ВК 15 до ВК 14 ПНД 90

В п. Ивановка заменена запорная арматура Ду80, Ду100, Ду150

Проведена замена задвижек станции 2-го подъема, скважины № 6

Сотрудниками предприятия заменен водопровод от скважины до башни (ПНД Ф110)

Участок № 3

В п. Сусанино заменены водопроводные колонки, проведен ремонт плит перекрытия, кроме этого чистка и ремонт водонапорной башни поселка. Также ремонт водонапорной башни завершен и в п. Куровицы.

Водоотведение объектов:

Участок № 2

Проведен ремонт кровли здания очистных сооружений  (117 кубических метров) в п. Кобралово

Заменен насос на КНС (поселковая) СМ125-80-315/4

В п. Шпаньково заменены насосы СМ 125-80-315/40 на КНС и СМ 150-125-315 на ГКНС

В п. Елизаветино также заменен насос СМ 100-65-200 на КНС пл. Дружбы

Участок № 3

На очистных сооружениях п. Вырица проведен ремонт гидрозатвора на биопруды, завершена откачка и пробивка канализации по ул. Ленина, д.26, а также ремонт мягкой кровли на КНС 29 квартал.

Завершен ремонт мягкой кровли на КНС баня «Вырица».

В п. Кобрино заменена канализация Центральная

Опережающими темпами продолжается строительство трех блок-модульных котельных в д. Жабино, д. Куровицы и д. Меньково. На сегодняшний день завершено строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей, и начаты пуско-наладочные работы.

Реализацию программы ремонта и модернизации существенно осложняет задолженность абонентов ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». В настоящее время, жители Гатчинского района, задолжали за коммунальные услуги  более 134 миллионов рублей. Люди, которые не платят за коммунальные услуги, не позволяют компании не только развиваться, но и осуществлять текущую деятельность. Из-за неплательщиков осложняется процедура оплаты предприятием счетов за энергоресурсы - газ, мазут, электроэнергию. Появляется риск введения ограничения по этим ресурсам, что может привести к ограничению предоставления коммунальных услуг населению в целом, включая и добросовестных плательщиков. Возникают сложности с оплатой налогов, в том числе в местный бюджет, что в свою очередь осложняет выполнение социальных функций муниципальных учреждений перед жителями.